PHẦN 1: PROJECT CHARTER (TUYÊN NGÔN DỰ ÁN)

1. Thông tin chung

- Tên dự án: Hệ thống Quản lý Học tập và Đánh giá kết quả Sinh viên (EduLMS).

- Đội ngũ phát triển: 2 Developers.

- Mô hình phát triển: Agile (Scrum/Kanban) - Áp dụng phân chia task theo module (Vertical Slicing).

2. Mục tiêu dự án (Objectives)

Xây dựng một nền tảng tập trung giúp tự động hóa và số hóa quy trình giảng dạy. Hệ thống giúp Giảng viên dễ dàng giao bài/chấm điểm, Sinh viên theo dõi tiến độ học tập tiện lợi, và Quản trị viên quản lý luồng dữ liệu đào tạo tổng thể.

3. Phạm vi dự án (Project Scope)

- Trong phạm vi (In-scope): Quản lý tài khoản (RBAC), Quản lý Lớp/Môn học, Quản lý tài liệu tĩnh, Giao bài & Nộp bài qua file, Chấm điểm & Đánh giá, Báo cáo thống kê cơ bản.

- Ngoài phạm vi (Out-of-scope - Để dành cho v2): Streaming video bài giảng trực tuyến, Live Chat/Message realtime giữa thầy và trò, Tích hợp cổng thanh toán học phí, Thi trắc nghiệm trực tuyến có đếm ngược.

4. Các cột mốc quan trọng (Milestones & Timeline)

Dự kiến chia làm 4 Sprints (mỗi Sprint 1-2 tuần tùy quỹ thời gian thực tế của 2 bạn):

| Giai đoạn | Mục tiêu chính (Deliverables) |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Hoàn thiện Base Code (BE & FE), Database, Đăng nhập, Quản lý User/Profile. |
| Sprint 2 | Quản lý Môn/Lớp học, Phân công giảng dạy, Upload/Download Tài liệu. |
| Sprint 3 | Chức năng Giao bài tập, Sinh viên nộp bài, Giảng viên chấm điểm & nhận xét. |
| Sprint 4 | Dashboard thống kê, Testing toàn bộ luồng nghiệp vụ, Fix bugs, Triển khai. |

PHẦN 2: TÀI LIỆU SRS (ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM)

Đây là tài liệu chi tiết hóa hệ thống sẽ hoạt động như thế nào.

1. Tổng quan hệ thống (Overall Description)

1.1. Các vai trò người dùng (User Roles)

- Admin (Quản trị viên): Người có quyền cao nhất, thiết lập dữ liệu nền tảng (User, Môn học, Lớp học phần) và giám sát toàn hệ thống.

- Teacher (Giảng viên): Người quản lý lớp học được phân công, vận hành quá trình giảng dạy (tài liệu, bài tập, chấm điểm).

- Student (Sinh viên): Người học, tiêu thụ nội dung, thực hiện và nộp các bài đánh giá để lấy điểm.

1.2. Môi trường vận hành (Operating Environment)

- Hệ sinh thái: Ứng dụng Web (Web Application).

- Tương thích: Responsive design (Desktop-first cho Admin/Teacher, Mobile-friendly cho Student). Browsers: Chrome, Firefox, Safari, Edge.

2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR)

FR1. Phân hệ Auth & User Management

- Hệ thống phải cho phép Admin tạo, sửa, xóa, khóa (ban) và đặt lại mật khẩu cho bất kỳ tài khoản nào.

- Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập bằng username/email và password.

- Hệ thống phải cho phép người dùng tự đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân (ảnh đại diện, số điện thoại).

FR2. Phân hệ Class & Course Management

- Hệ thống phải cho phép Admin định nghĩa các Môn học (Mã môn, Tên môn, Số tín chỉ).

- Hệ thống phải cho phép Admin tạo Lớp học phần, gắn môn học, gán 1 Giảng viên và import danh sách Sinh viên (hỗ trợ qua file Excel/CSV).

- Hệ thống phải cho phép Giảng viên và Sinh viên xem danh sách các Lớp mà họ đang tham gia (kèm trạng thái: Đang diễn ra, Đã kết thúc).

FR3. Phân hệ Learning Materials (Tài liệu)

- Hệ thống phải cho phép Giảng viên upload tài liệu (PDF, Word, PPT, Link) vào từng lớp học cụ thể.

- Hệ thống phải cho phép Giảng viên ẩn/hiện tài liệu với Sinh viên.

- Hệ thống phải cho phép Sinh viên download hoặc xem trực tiếp tài liệu của lớp mình.

FR4. Phân hệ Assignments & Submissions (Bài tập)

- Hệ thống phải cho phép Giảng viên tạo Bài tập mới với các tiêu chí: Tiêu đề, Mô tả, File đính kèm, Thời hạn (Deadline), và Thang điểm (Max Score).

- Hệ thống phải cho phép Sinh viên upload file bài làm hoặc nộp link trước thời hạn Deadline.

- Hệ thống phải chặn Sinh viên nộp bài sau Deadline (hoặc cho phép nộp nhưng đánh dấu cờ "Nộp muộn").

FR5. Phân hệ Grading (Chấm điểm)

- Hệ thống phải cho phép Giảng viên tải xuống tất cả bài nộp của một bài tập (dạng file ZIP).

- Hệ thống phải cho phép Giảng viên nhập điểm số và viết nhận xét (feedback text) cho từng bài nộp.

- Hệ thống phải tự động tính điểm tổng kết môn học của Sinh viên dựa trên trọng số các bài tập.

FR6. Phân hệ Analytics (Báo cáo)

- Hệ thống phải hiển thị Dashboard cho Admin: Tổng số sinh viên, tổng số lớp, hoạt động hệ thống.

- Hệ thống phải hiển thị cho Sinh viên: Điểm trung bình (GPA) hiện tại và tiến độ hoàn thành môn học.

3. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

- Bảo mật (Security):

  - Mật khẩu phải được mã hóa một chiều (hashing bằng Bcrypt) trước khi lưu vào DB.

  - Tất cả API (trừ đăng nhập) phải được bảo vệ bởi JWT Token và phân quyền chặt chẽ (RBAC) ở cấp độ Router (FE) và Endpoint (BE).

  - Upload file phải giới hạn dung lượng (ví dụ: tối đa 20MB/file) và kiểm tra định dạng an toàn (chặn các file .exe, .sh, .bat).

- Hiệu năng (Performance):

  - Thời gian phản hồi (Response Time) của các API thông thường (không liên quan upload/download) phải dưới 500ms.

  - Trang danh sách (ví dụ: Danh sách sinh viên) bắt buộc phải có Phân trang (Pagination) để không tải hàng ngàn bản ghi cùng lúc.

- Toàn vẹn dữ liệu (Reliability):

  - Việc cập nhật điểm số (Grading) phải sử dụng Database Transaction để đảm bảo tính toàn vẹn (ACID), tránh trường hợp ghi điểm thành công nhưng lỗi lưu lịch sử.